| ( 1 / 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공사 관계자 회의록 공사명 : 하이디라오 영등포점 페이지 : 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 회의제목 | 화상 회의 |  |  | 기 록 자 | 임지영 (인) |  |  |
| 회의장소 | 라크 화상 회의 |  |  | 회의일시 | 2026.04.20 15:40 |  |  |
| 소속 | 직위 | 성 명 | 서 명 | 소 속 | 직위 | 성 명 | 서 명 |
| 하이디라오 |  | 魏钟龙 |  | 세누리건축 | 주임 | 임지영 |  |
|  |  | 孙腾飞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 李津梅 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 현장 방문 상황 확인 • 이진매 부장 현장 방문 시 현장 담당자 부재확인 → 인부들은 누워서 휴식 중인 상태 • 추정 사유: 점심시간으로 인한 휴식가능성 높음 2. 먹작업 진행 현황 • 지연 사유: 에스컬레이터 철거 부품이 현장에 잔존하여 먹작업 진행 어려움 • 진행 현황: → 주방 구역 → ✅ 먹작업 완료 → 식당 구역 → ❌ 현재 먹작업 진행 불가 상태 3. 먹작업 오류 및 향후 조치 • 감리 관리자: 먹작업 오류 지적 • 시공사:오류 사실 인지하고 있음 • 수정 지연 사유: 에스컬레이터 철거 부품으로 인해 추가 작업 진행 불가 |  |  |  |  |  |  |  |